**Краткий свод правил работы в команде**

**Branches, PR, commits**

1. Открытие PR:
   * Перед PR обязательно *смерджить main* в свою ветку
   * Старайтесь не создавать один PR на очень большие куски кода
   * При открытии PR отправляется ссылка в чат разработки с указанием тега *"@all",* при закрытии - тоже оповещать в чате
2. Привязка branches, PR, commits к задаче на доске:
   * Привязывайте комиты и PR к соответствующей задаче на доске при помощи соответствующего *префикса*
   * Привязка веток к задаче осуществляется по правилу *<branch-type>/<jira-issue-key>-<branch-name>*, но необязательна
   * Ветки, комиты, PR, исправляющие баги тестирования, привязываются к соответствующей задаче
   * Если комит относится к задаче прошлых спринтов или не подходит ни под одну из задач текущего, то пользуемся задачей *hot-fixes*, но только *в крайнем случае*. Работа с этой задачей аналогична работе с остальными задачами

**Code review**

* В сливании вашей ветки *вы* должны быть *самым заинтересованным человеком*
* Если вы получили комментарий к PR, не затягивайте с ответом на него
* С комментарием к PR можно и иногда нужно спорить
* Если самостоятельно предложение в комментарии не получается внедрить в код, то не бойтесь просить помощи. Возможно, автор комментария знает, как можно это осуществить
* При решении какой-то проблемы из комментария его автор закрывает соответствующий тред
* Обязательно заходить в гит хотя бы *один раз в день*

**Код**

* Заранее предусматривать и убирать дублирующие части кода
* Писать читабельный и разумный код
* Выносить магические константы в *enum* и активно пользоваться существующими

**Работа с доской**

|  |
| --- |
| ***Алгоритм выполнения задачи:***   1. Проставить исполнителя задачи 2. Перенести тикет в колонку *«В работе»* 3. Начать выполнять задачу 4. Если вы готовы сдавать задачу, то:    * перенести тикет в колонку *«Согласование»*    * открыть PR и привязать его к задаче    * привязать комит, ветку(необязательно) к задаче 5. Согласовать задачу:    * получить review    * ответить на комментарии    * дождаться закрытия треда 6. Смерджить ветку в main 7. Перенести тикет в колонку *«Готово»* |

* Части данной последовательности могут повторяться, некоторые задачи могут быть выполнены без согласования
* Задачу из следующего столбца доски всегда *можно перенести в предыдущий*
* Если *задача* на любом этапе вам *непонятна* или вы не согласны (с ее формулировкой, актуальностью, разбиением и т.п.), то оповестить в удобном месте
* *Контролируйте перетаскивание* тикетов своих задач, которые вы выполняете на данный момент
* При появлении идей улучшения написать эту задачу (желательно в канал *#goals*)

**Коммуникации**

* Оповестить членов команды, если вы не можете отвечать *дольше 12 часов*
* В любой момент *задавайте вопросы*, выражайте свое мнение, говорите о проблемах и просите помощи. (Даже если ваше мнение в меньшинстве и проблема или вопрос кажутся пустяковыми)
* Не бойтесь просить о помощи с вашей обязанностью, если самостоятельно справиться не получается (перетащить задачу, добавить фикс, сделать исправление по комментарию и т.п.)
* Не забывайте о возможности устраивать *дополнительные митинги по требованию* и с необходимым количеством участников
* Не забывайте о необходимости проверять *канал в discord*